附件8 工程项目前期工作流程图

项目使用方或基建项目实施部门提出立项申请，提供相关建设基本要求

经基建项目实施部门审议，初步提出意见

分管副校长审批

不通过

校长办公会审议是否立项

通过

委托设计单位编制项目建议书

通过

不通过

报省发改委预审或区发改局备案

省发改委审批

不通过

通过

通过

跟踪审计勘察设计单位招标

监理单位招标

编制设计任务书

设计方案

论证设计方案

校长办公会或党委会审议方案

通过

不通过

获取工程规划许可证

抗震专审

初步设计专家评审

获取初步设计批复

规划部门审查

施工图审查

施工总承包招标

设计单位施工图设计

项目开工

施工许可证办理

签订总承包合同

项目

终止

消防意见

地震断裂带影响评价

初步设计

规划意见书

环评批复

交通影响评估

可行性研究报告编制

节能批复

不通过

通过

修改

通过

人防审查

消防审查